# Plan de Lanzamiento KUENTAS.EU

## Estrategia de Go-to-Market con Presupuesto Minimo

Fecha: 15 de mayo de 2026

Preparado para: Ivan Escudero - MercadonetGlobal

——————————————————————————————

## 1. Estado Actual de la Plataforma

### Lo que ya esta construido y funcional:

Landing page completa con hero, features, pricing, testimonials, FAQ, comparativa vs gestoria

Dashboard con KPIs en tiempo real, graficos de ingresos vs gastos

Pagina de Ingresos con grafico circular por fuente, busqueda, exportacion CSV

Pagina de Gastos con categorizacion IA, filtro por categoria, exportacion CSV

Sistema de Facturas con creacion, preview en vivo, generacion PDF, estados (cobrada/pendiente/vencida)

Motor fiscal determinista: IVA trimestral (Modelo 303), IRPF (Modelo 130), tramos progresivos, calendario fiscal con alertas

Prediccion de Cash Flow a 3 meses con graficos de area

Gestion de Clientes: CRUD completo con busqueda

Importacion CSV de transacciones bancarias (soporte multi-formato)

Sistema de Ajustes: datos personales, actividad, configuracion fiscal, notificaciones

Onboarding guiado en 4 pasos

Autenticacion real con Supabase (registro, login, recuperacion de contrasena, verificacion email)

Modo Demo sin registro (acceso inmediato para explorar)

Integracion Stripe completa (checkout, webhook, portal de facturacion)

Categorizacion de gastos con IA (OpenAI + fallback por reglas)

Alertas fiscales automaticas por email (Vercel Cron + Resend)

Consentimiento de cookies GDPR

Paginas legales (Privacidad, Terminos de Servicio)

API REST completa con autenticacion y RLS en Supabase

### Infraestructura:

Dominio: cuentas.eu (DonDominio)

App: app.kuentas.eu (Vercel)

Repositorio: github.com/Iescudero157/cuentas-eu

Base de datos: Supabase (PostgreSQL con RLS)

Pagos: Stripe (listo para produccion)

Emails: Resend + Gmail API

——————————————————————————————

## 2. Pre-requisitos Antes del Lanzamiento

### Semana 1-2: Configuracion de Produccion (0 EUR)

| Tarea | Detalle | Coste |
| --- | --- | --- |
| Configurar Supabase produccion | Crear proyecto en region EU, ejecutar schema.sql, configurar Auth | 0 EUR (free tier: 50K MAU, 500MB DB) |
| Configurar Stripe produccion | Crear productos/precios reales, webhook endpoint produccion | 0 EUR (solo cobra comision por transaccion) |
| Variables de entorno Vercel | Todas las API keys en produccion | 0 EUR |
| Verificar dominio email | Configurar DNS para Resend (envio desde @kuentas.eu) | 0 EUR (incluido en DonDominio) |
| Test E2E manual | Registro, login, factura, impuestos, pago | 0 EUR |

### Semana 2: Contenido y SEO (0 EUR)

| Tarea | Detalle | Coste |
| --- | --- | --- |
| Revisar textos legales | Privacidad y Terminos adaptados a LSSI y RGPD | 0 EUR (ya estan creados, revisar con plantilla AEPD) |
| Schema markup | Agregar SoftwareApplication, FAQPage, Organization | 0 EUR |
| Google Search Console | Verificar propiedad, enviar sitemap | 0 EUR |
| Google Analytics / PostHog | Instalar tracking basico con consent | 0 EUR (PostHog free tier: 1M eventos/mes) |

——————————————————————————————

## 3. Estrategia de Lanzamiento (Presupuesto Total: 150-300 EUR)

### Fase 1: Soft Launch - Beta Cerrada (Semana 3-4)

Objetivo: 50-100 usuarios beta que validen el producto antes del lanzamiento publico.

| Accion | Canal | Coste |
| --- | --- | --- |
| Post en comunidades de autonomos | Foro de autonomos.info, Reddit r/autonomos, grupos Facebook | 0 EUR |
| Post en Product Hunt (preparar) | Preparar assets, screenshots, descripcion | 0 EUR |
| LinkedIn personal de Ivan | 3-5 posts sobre el problema de los autonomos con Hacienda | 0 EUR |
| Email a contactos directos | Lista personal de autonomos/freelancers conocidos | 0 EUR |
| Beta exclusiva con feedback | Formulario de feedback integrado en la app | 0 EUR |

KPI objetivo: 50 registros, 20 usuarios activos, 5 facturas creadas, NPS > 7

### Fase 2: Lanzamiento Publico (Semana 5-6)

Objetivo: 500 registros en las primeras 2 semanas.

| Accion | Canal | Coste |
| --- | --- | --- |
| Product Hunt Launch | Dia de lanzamiento coordinado (martes/miercoles) | 0 EUR |
| Hacker News (Show HN) | Post tecnico sobre el stack y la solucion | 0 EUR |
| Twitter/X thread viral | Hilo explicando cuanto paga un autonomo vs lo que deberia + solucion | 0 EUR |
| SEO content (3 articulos) | "Como calcular el IVA trimestral", "Gastos deducibles autonomos 2026", "Modelo 130 guia" | 0 EUR (generados con IA gratuita) |
| Google Ads (test) | Campana de busqueda: "gestoria online autonomos", "calcular IVA autonomo" | 100-150 EUR (primeros 30 dias) |
| Instagram/TikTok Reels | 5-10 reels cortos: tips fiscales + demo de la app | 0 EUR |

### Fase 3: Crecimiento Organico (Mes 2-3)

| Accion | Canal | Coste |
| --- | --- | --- |
| SEO blog (2 articulos/semana) | Contenido pillar sobre impuestos autonomos | 0 EUR |
| Programa de referidos | "Invita a un amigo, 1 mes gratis" (integrado en la app) | 0 EUR (coste = suscripcion regalada) |
| YouTube tutorials | 2-4 videos: "Como usar KUENTAS.EU", "Setup en 2 min" | 0 EUR |
| Partnerships con asesores | Ofrecer version gestoria/export compatible A3/Sage | 0 EUR (win-win, el gestor refiere clientes) |
| Google Ads optimizado | Escalar campanas que conviertan > 3% | 50-150 EUR/mes |

——————————————————————————————

## 4. Desglose de Presupuesto Mensual

### Mes 1 (Lanzamiento): 150-200 EUR

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Dominio cuentas.eu (ya pagado) | 0 EUR |
| Vercel Hobby (ya activo) | 0 EUR |
| Supabase Free Tier | 0 EUR |
| Stripe (solo comision 1.4% + 0.25 EUR/tx) | ~0 EUR (primeros pagos) |
| Resend (3,000 emails/mes free) | 0 EUR |
| Google Ads test | 100-150 EUR |
| Herramientas diseno (Canva free) | 0 EUR |
| Dominio email (incluido en DonDominio) | 0 EUR |
| Total Mes 1 | 100-150 EUR |

### Mes 2-3: 100-150 EUR/mes

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Infraestructura (free tiers) | 0 EUR |
| Google Ads (optimizado) | 50-100 EUR |
| Herramientas SEO (Ubersuggest free) | 0 EUR |
| Contenido (IA gratuita) | 0 EUR |
| Buffer imprevisto | 50 EUR |
| Total mensual | 100-150 EUR |

### Cuando escalar infraestructura (estimacion):

> 500 MAU: Supabase Pro (25 USD/mes) - mejor DB y backups

> 50 suscriptores de pago: Resend Pro (20 USD/mes) - mas emails

> 200 suscriptores: Vercel Pro (20 USD/mes) - analytics y rendimiento

Punto de equilibrio: ~30 suscriptores Plan Autonomo (9.99 EUR x 30 = 300 EUR/mes)

——————————————————————————————

## 5. Metricas de Exito

### Mes 1 (Lanzamiento)

| Metrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Registros | 200-500 |
| Usuarios activos (MAU) | 100+ |
| Facturas creadas | 50+ |
| Conversion a pago | 3-5% de registros |
| NPS | > 7 |

### Mes 3 (Crecimiento)

| Metrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Registros acumulados | 1,000-2,000 |
| MAU | 500+ |
| Suscriptores de pago | 30-50 |
| MRR | 300-500 EUR |
| Churn mensual | < 10% |
| CAC (Google Ads) | < 15 EUR |
| LTV estimado (12 meses) | 120 EUR |

### Mes 6 (Consolidacion)

| Metrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Suscriptores de pago | 100-200 |
| MRR | 1,000-2,000 EUR |
| Breakeven infraestructura | Alcanzado |

——————————————————————————————

## 6. Roadmap Post-Lanzamiento (P1)

Una vez validado el product-market fit con los primeros 100 clientes:

| Prioridad | Feature | Impacto |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Open Banking (TrueLayer) | Diferenciacion brutal - importacion automatica |
| P1.2 | OCR de tickets/facturas | Reduccion de entrada manual |
| P1.3 | Multi-moneda (EUR/USD/GBP) | Desbloquea creadores internacionales |
| P1.4 | Conectores YouTube/Twitch/Patreon | Activa el Plan Creator |
| P1.5 | Exportacion formato gestoria (A3/Sage) | Partnership con asesores |
| P1.6 | PWA (notificaciones push) | Retension movil |

——————————————————————————————

## 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Baja conversion de registros a pago | Alta | Mejorar onboarding, ofrecer trial 14 dias, email nurturing |
| Errores en calculo fiscal | Media | Tests exhaustivos con golden cases, disclaimer visible, recomendacion asesor |
| Competencia (Holded, Quipu, Declarando) | Alta | Foco en precio (desde 0 EUR), UX superior, nicho creadores |
| Requisitos legales facturacion electronica | Baja (a corto) | Arquitectura VERIFACTU-ready, implementar cuando sea obligatorio |
| Free tiers insuficientes | Baja | Escalar a planes de pago cuando ingresos lo justifiquen |

——————————————————————————————

## 8. Calendario Resumen

| Semana | Hito |
| --- | --- |
| S1-S2 | Configuracion produccion, tests, SEO basico |
| S3-S4 | Beta cerrada (50-100 usuarios), recoger feedback |
| S5 | Product Hunt + lanzamiento publico |
| S6-S8 | Contenido SEO + Google Ads test + optimizacion conversion |
| S9-S12 | Programa referidos + partnerships asesores + iterar con datos |
| S13+ | Evaluacion P1 features segun feedback y metricas |

——————————————————————————————

## 9. Conclusion

KUENTAS.EU esta tecnicamente listo para un lanzamiento MVP. La plataforma cubre las necesidades basicas de un autonomo espanol: registro de ingresos/gastos, facturacion legal, estimacion fiscal y alertas. El coste de lanzamiento es extremadamente bajo (150-300 EUR) gracias al uso de free tiers y contenido organico.

La prioridad numero uno es conseguir los primeros 50 usuarios activos que validen el producto y generen feedback real. Todo lo demas (Open Banking, OCR, creadores) son mejoras que solo tienen sentido una vez confirmado el product-market fit.

El punto de equilibrio de infraestructura se alcanza con apenas 30 suscriptores del Plan Autonomo. Con una estrategia de contenido SEO consistente y un producto que realmente resuelve el dolor fiscal del autonomo, el crecimiento organico deberia ser el motor principal.